COMUNE DI VERRUA PO

Via Vittorio Veneto n. 1

27040 Verrua Po (PV)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE n. ___ del __________

OGGETTO	Lavori relativi agli «Interventi di messa in sicurezza attraversamento della strada comunale della Tombetta (ora via Tre Martiri), della strada del Suppellone e della strada comunale dei Piazzoli (ora via Bottarone)», finanziati dal Ministero dell’Interno con DM del 23-02-2021. Approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 1 (S.A.L. n. 1). Liquidazione della prima rata all’impresa esecutrice.

cig:	9336508A21

CUP:	G37H20001290001

L’anno DUEMILAVENTITRÈ, il giorno VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO nel proprio ufficio

IL TECNICO COMUNALE

Premesso che:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 4 luglio 2022, il Comune di Verrua Po ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in esame.

- Con Determinazione n. 44 del 06-10-2022, l’esecuzione dei lavori è stata affidata all’impresa “Asiotti Angelo e Figli s.r.l.”, con sede a Stradella (PV) in via Pietro Bianchi n. 49/A, Partita IVA 00170750186, per l’importo di 627.484,98 € (di cui 32.000,00 € di oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 10%, e quindi per l’importo complessivo di 690.233,48 € IVA al 10% compresa.

Dato atto che:

- I lavori hanno avuto inizio in data 19 ottobre 2022, come attestato dal verbale di consegna dei lavori.

- In data 11 maggio 2023 (prot. n. 1806), il Direttore dei Lavori ing. Augusto Allegrini ha trasmesso al Comune di Verrua Po lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 (S.A.L. n. 1), costituito dai seguenti documenti:

- Certificato di pagamento n. 1;

- Libretto delle misure n. 1;

- Registro di contabilità n. 1;

- Sommario del registro di contabilità n. 1;

- Stato di Avanzamento Lavori n. 1.

- In base al Certificato di pagamento n. 1, il Comune di Verrua Po può liquidare all’impresa esecutrice (o a eventuali imprese subappaltatrici, nel caso in cui il R.U.P. abbia autorizzato i relativi subappalti) una prima rata complessiva di 77.389,76 € oltre IVA al 10%, per un totale di 85.128,74 € IVA al 10% compresa, dietro presentazione di regolare fattura elettronica.

In base a quanto sopra esposto

DETERMINA

- Di approvare lo Stato di Avanzamento n. 1 (S.A.L. n. 1) degli «Interventi di messa in sicurezza attraversamento della strada comunale della Tombetta (ora via Tre Martiri), della strada del Suppellone e della strada comunale dei Piazzoli (ora via Bottarone)», consegnato al Comune di Verrua Po dal Direttore dei Lavori ing. Augusto Allegrini in data 11 maggio 2023 (prot. n. 1806) e costituito dai documenti elencati nella prima parte della presente determinazione.

- Conseguentemente, di liquidare all’impresa esecutrice “Asiotti Angelo e Figli s.r.l.” (o a eventuali imprese subappaltatrici, nel caso in cui il R.U.P. abbia autorizzato i relativi subappalti) una prima rata complessiva di 77.389,76 € oltre IVA al 10%, per un totale di 85.128,74 € IVA al 10% compresa, dietro presentazione di regolare fattura elettronica.

- Di dare atto che la presente determinazione, soggetta a pubblicazione all’albo pretorio, diverrà esecutiva, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Verrua Po, 24-05-2023

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico

Pierangelo Lazzari